АДМИНИСТРАЦИЯ  ТРОИЦОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2016                                                                     № 63

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2016-2019 годы»

В целях развития автомобильных дорог местного значения  в интересах экономики и населения  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2016-2019 годы».

2 .Отменить постановления:  № 55 от 16.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2015 – 2018 годы»»; № 57 « О внесении изменений в постановление  № 55 от 16.12.2014 г. «Об утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2015 – 2018 годы»»

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Троицкий вестник» и на официальном сайте администрации Троицкого сельсовета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

5.  Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Троицкого сельсовета

Кочковского района

Новосибирской области                                                      М.М.Асуев

Приложение к постановлению администрации  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области

от 23 .12.2016 г.    №  63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2016-2019 годы»

- Паспорт

| Наименование муниципальной программы | «Развитие автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2016-2019 годы» (Далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Развитие автомобильных дорог местного значения поселения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов. |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| Основные разработчики программы | Администрация Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2019 годы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | нет |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 1-й год планового периода – 2016 год | 2-й год планового периода - 2017 год | 3-й год планового периода - 2018 год | 4-й год планового периода - 2019 год |
| Средства бюджета Троицкого сельсовета | 3153,7 | 905,8 | 738,1 | 771,6 | 738,2 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Новосибирской области | 6199,6 | 436,8 | 1583,8 | 2070,8 | 2108,2 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит: 1. Обеспечить сохранность, восстановление и развитие улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании «сельское поселение Троицкое» Кочковского района Новосибирской области в объеме 13,2 км, за счет средств, выделенных на эти цели. |  |  |  |  |

- Анализ сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в инвестиционной сфере и прогноз ее развития.

В настоящее время автодорожная сеть на территории Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области в целом сформирована, она составляет 13,2 км.

Структура автомобильных дорог местного значения  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области

| Автодороги местного значения | Усовершенствованный тип покрытия (км) |  | Переходный тип покрытия (км) |  | Грунтовые (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асфальто-бетон, цементобетон, черный щебень, всего | % | Щебень грунто-щебень, всего | % |  | % |
| п.Троицкий | 1,035 | 7,8 | 0,865 | 6,6 | 11,3 | 85,6 |
| п Земировский | - | - | - | - | 800 | 100 |
| п.Рождественский | - | - | - | - | 1,1 | 100 |

Сеть автомобильных дорог местного значения  на территории Троицкого сельсовета  имеет значительную степень износа. Это вызвано тем, что при постоянном увеличении интенсивности дорожного движения и росте парка автотранспортных средств в последние годы серьезно снизились темпы строительства и капитального ремонта автодорог. На содержание автомобильных дорог местного значения поселений выделялись незначительные средства. Работы по содержанию дорог заключались в очистке от снега в зимний период и профилировка земляного полотна дорог после весенней распутицы и после прохождения обильных дождей в весенне-летне-осенний периоды.

На среднесрочную и долгосрочную перспективу можно ожидать увеличение нагрузки на всю автодорожную сеть Кочковского района  Новосибирской области. Данная ситуация будет усугубляться тем, что недоремонт автодорог будет сохраняться.  В этой ситуации основные действия должны быть направлены на мероприятия по обеспечению в полной мере:

1) содержания автодорог и искусственных сооружений на них, при котором должно быть приостановлено разрушение дорог и обеспечена их сохранность, безопасность дорожного движения;

2) ремонта автодорог и искусственных сооружений на них, который также должен приостановить разрушение дорог и обеспечить доведение их до состояния, соответствующего уровню нормативных нагрузок;

3) ликвидации (реконструкции) наиболее неблагоприятных участков автодорог ;

4) высокого качества ремонтных работ, при котором может быть достигнута эксплуатационная надежность и долговечность автодорог и искусственных сооружений на них.

Для решения выше обозначенных задач развития автодорожной сети в п.Троицкий в условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, чему способствует применение программно-целевого подхода.

Необходимость разработки и реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы обуславливается следующими факторами:

социально-экономической остротой проблемы;

необходимостью привлечения средств местного и областного бюджета к решению поставленных задач;

высокой капиталоемкостью и длительностью инвестиционных сроков реализации автодорожных проектов, требующих соответствующего горизонта планирования инвестиций, направляемых на развитие и совершенствование автодорожной сети;

необходимостью решения проблемы сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами ремонта и накопившегося за последний период недоремонта автодорог и дорожных сооружений;

необходимостью постепенного планового перехода на нормативный способ среднесрочного планирования затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, их капитальному и текущему ремонтам.

Цели программы имеют долгосрочный характер, их достижение невозможно обеспечить в рамках одного года, поэтому предлагается целевая программа мер по развитию автодорожной инфраструктуры.

Программа позволит определить оптимальное распределение средств на ближайшие годы по направлениям, решающим первоочередные задачи в сфере дорожного хозяйства.

- Цели и задачи Программы

Целью настоящей программы является развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Троицкий, для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения. Задачами программы являются:

1. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них.

2. Обеспечение сохранности и восстановления сети автомобильных дорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них.

3. Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании «сельское поселение Троицкое» за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

В основу программных мероприятий положен проектный подход, то есть планируется реализовать ряд задач и проектов по сохранению и развитию автомобильных дорог Троицкого сельсовета  Кочковского района .

Реализация данной программы обеспечит участникам дорожного движения безопасность, сократит количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Результат реализации программы в целом: обеспечение сохранности местных автомобильных дорог поселения, повышение уровня безопасности на них.

Основными приоритетами дорожно-строительной программы, финансируемой за счет субсидий из областного бюджета Новосибирской области муниципальному образованию на 2016-2019  годы, являются:

мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству улично-дорожной сети  сельского поселения Троицкий Кочковского района Новосибирской области и искусственных сооружений на них;

Результат реализации проекта: обеспечение сохранности, восстановление и развитие улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в поселении.

Проект реализуется путем софинансирования за счет средств областного и местных бюджетов.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета  Кочковского района  Новосибирской  области  в  2016-2019 годах» приведен в

Приложении 1.

- Механизм реализации и система управления Программы.

С 1 января 2014 года в  Кочковском районе Новосибирской области созданы муниципальные  дорожные фонды поселений , задачами которых является решение вопросов по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов для муниципальных образований.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области следующий:

1. Источниками формирования фонда являются:

- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (ИЛИ) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2. Формирование дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основании прогноза доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда.

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, неиспользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году в пределах фактически поступивших в текущем финансовом году доходов бюджета поселения  по источникам формирования дорожного фонда (за исключением года создания дорожного фонда).

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может корректироваться с учетом исполнения бюджета поселения  за текущий год и потребности в назначениях на очередной финансовый год.

5. Использование средств муниципального дорожного фонда осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на основании  показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.

6. Направлениями расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда являются:

1) строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования местного значения поселений;

2) капитальный ремонт, ремонт, содержание, аварийно-восстановительные работы, планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования местного значения поселений;

3) мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений;

4) выполнение работ по инвентаризации, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них;

5) разработка проектной, рабочей, технической документации автомобильных дорог местного значения поселения (включая инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз);

7. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения утверждается постановлением администрации Троицкого сельсовета .

8. Главными получателями и распорядителями средств  дорожного фонда является администрация Троицкого сельсовета.

Заказчиком  Программы является  администрация Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области, которая   выполняет следующие функции:

- разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- размещает на официальном сайте администрации Троицкого сельсовета в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы;

- готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование Программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;

- осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования  в Троицком сельсовете;

б) таблицу в которой указываются:

- данные об использовании средств , привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Планируемые результаты реализации Программы

Критерием оценки эффективности реализации программы является достижение запланированных значений целевых индикаторов за счет использования программно-целевого подхода, четкой организации и контроля за полнотой и своевременностью исполнения мероприятий программы .( Приложение № 2)

Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области в 2016-2019 годах»

| № П\П | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ (ТЫС,РУБ,) |  |  |  |  | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ВСЕГО |  |  |
| 1 | Устройство новых и замена не соответствующих ГОСТ пешеходных ограждений, знаков дорожного движения | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 10 | 50 | 0 | 0 | 60 | Глава сельсовета | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельсовета | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 1342,6 | 1663 | 2174,3 | 2644,1 | 7824 | Глава сельсовета | Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них, увеличение удельного веса а/д с твердым покрытием в общей протяженности а/д, снижение доли а/д, не соответствующих нормативу |
|  | ИТОГО |  | 1352,6 | 1713 | 2174,3 | 2644,1 | 7884 |  |  |

Приложение № 2

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области в 2016-2019 годах»

Заказчик________________________________________

Источник финансирования ____________________________________________________

| № п/п | Наименования муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) с указанием порядкового номера | Источники финансирования | 20__-20__годы |  |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) |  | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| А | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Троицкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство новых и замена не соответствующих ГОСТ пешеходных ограждений, знаков дорожного движения | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Троицкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельсовета | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Троицкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Троицкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог местного значения Троицкого сельсовета

Кочковского  района Новосибирской области в 2016-2019 годах»

Заказчик________________________________________

Источник финансирования ____________________________________________________

| № п/п | Наименования муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) с указанием порядкового номера | Источники финансирования | 20__-20__годы |  |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) |  | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| А | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Троицкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения поселений и искусственных сооружений на них в Троицком сельсовете | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Троицкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод искусственных сооружений | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Троицкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Троицкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |